Besluitenlijst voor de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland, gehouden op 31 maart 2006 te Utrecht

_________________________________________________________________________________

A	Rapportage Voortgang Inrichting Landelijke Ledenregistratie (AZ 06.04)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1.	De ‘Rapportage voortgang inrichting landelijke ledenregistratie’ (rapport AZ 06.04), bestaand uit:

a.	de ‘Rapportage betreffende opdracht kleine synode mogelijkheden en wenselijkheid integratie’ van het Bestuurlijk Overleg LLR d.d 13 maart 2006 met als bijlagen:

-	het Integratievoorstel dienstverlenende processen Dienstenorganisatie en het LLR van de Projectmanager LLR d.d. 14 maart 2006,

-	de Notitie betreffende mogelijkheden integratie werkzaamheden SMRA - DO van de stafafdeling Juridische zaken en colleges d.d. 6 maart 2006;

b.	het ‘Voorstel budgetaanpassing LLR en financiering’ van het Bestuurlijk Overleg LLR d.d. 7 maart 2006, met als bijlagen

-	het Overzicht nieuwe functionaliteiten N-LLR van de Stuurgroep LLR d.d. 8 maart 2006,

-	het Overzicht projectkosten 2004 en verwachte investeringen 2005 en 2006 van de Stuurgroep LLR;

c.	de ‘Rapportage voortgang inrichting LLR’ van de Stuurgroep LLR d.d. 6 maart 2006 met als bijlage

-	het Plan inzake communicatie Invoering Nieuwe Ledenregistratie 2006 van de communicatiewerkgroep d.d. 18 januari 2006 (met de daarbij behorende bijlagen);

2.	De ‘behandeling van de ledenregistratie in de kleine synode in 2005’ (de voorlopige verslagen van de desbetreffende delen van de vergaderingen van de kleine synode);

3.	Het rapport van de commissie van rapport d.d. 27 maart 2006.

De kleine synode overweegt:

1. 	De kleine synode heeft in de vergadering van 9 april 2005 besloten het investeringsbudget van € 1,8 mln. (excl. bouwrente ad. € 200.000) - evenals een adequaat budget voor de reorganisatie van de SMRA - ter beschikking  te stellen;

2.	Blijkens het ‘Voorstel budgetaanpassing LLR en financiering’ (AZ 06.04, 1b) is voor de inrichting en implementatie van de landelijke ledenregistratie op de in het voorstel vermelde onderdelen meerwerk nodig, dat tot een zodanige overschrijding van het beschikbaar gestelde budget leidt dat een aanvullend budget dient te worden gevraagd en wel voor een bedrag van  € 1.040.000.;

3.	Nadere specificatie en beoordeling van het bedrag ad € 1.040.000 leidt voor het project Invoering Landelijke ledenregistratie tot de volgende verdeling:

- € 655.000 als aanvulling op het in overweging 1. genoemde investeringsbudget;

- € 240.000 voor de afschrijving van de projectkosten 2004;

en voor de mogelijke integratie, zoals aangeduid in de hieronder volgende aanvullende overwegingen 1 en 2 tot de volgende verdeling

- € 100.000 voor investeringen ten behoeve van een mogelijke integratie;

- € 45.000 voor uitbreiding werkzaamheden projectmanagement;

4.	In het bedrag ad € 655.000 is een post begrepen van € 100.000 als reserve voor verzoeken tot aanpassingen van de functionaliteiten; gelet op de waarschijnlijk aanwezige ruimte in andere posten (met name in de post ‘meerwerk’ (nieuwe functionaliteiten) ad € 308.000) in het bedrag van € 655.000 verdient het aanbeveling dit bedrag ad € 100.000 pas na aanvullende voorstellen van het bestuurlijk overleg LLR en een nader daartoe strekkend besluit van de kleine synode beschikbaar te stellen.

De kleine synode overweegt voorts:

1.	De kleine synode heeft in haar vergadering van 9 april 2005 het Bestuurlijk Overleg LLR ‘opgedragen de mogelijkheden en wenselijkheid van integratie, incl. economische evaluatie, zoals genoemd in paragraaf 3.4 van de nota Nieuwe opzet LLR (29-3-2005) te onderzoeken, waarbij ervoor zorg gedragen wordt dat de invoering van de nieuwe landelijke ledenregistratie niet wordt vertraagd door dit onderzoek’;

2. 	In de Rapportage betreffende opdracht kleine synode mogelijkheden en wenselijkheid integratie (AZ 06.04, 1a) is - als strategisch perspectief - aangegeven dat door integratie van de dienstverlening LLR in de dienstenorganisatie een meer samenhangende dienstverlening aan de gemeenten kan worden geboden, terwijl daarbij tevens efficiencywinst en daarmee besparing op de werkprocessen kan worden gerealiseerd;

3.	De integratie van de werkprocessen van de LLR en de dienstenorganisatie - zoals omschreven in de notitie Integratievoorstellen dienstverlenende processen Dienstenorgansiatie en het LLR, gedateerd 14 maart 2006 -  moet tot een jaarlijkse besparing van ongeveer € 500.000 leiden.

De kleine synode besluit:

1. 	De volgende kredieten toe te kennen ten behoeve van de voortgang van het project LLR:

              - een bedrag van maximaal € 555.000 als aanvulling op het op 9 april 2005 verstrekte investeringskrediet van € 1.800.000 (exclusief bouwrente van € 200.000).

Deze aanvulling is samengesteld uit een budget ten behoeve van meer (nieuwe functionaliteiten) (€ 308.000), extra kosten van hosting (€ 92.000), eLearning (€ 45.000), additioneel projectmanagement (€ 80.000) en overige kosten (€ 30.000);

              - een bedrag van € 240.000 ten laste van het vermogen van de kerk voor de afschrijving in het jaar 2006 van de projectkosten 2004;

              - een bedrag van € 200.000 ter aanvulling op het op 9 april 2005 verstrekte investeringskrediet van € 1.800.000 ter regulering van de reeds bij het oorspronkelijke investeringskrediet vermelde kosten van de rente tijdens de bouw van het systeem LLR;

              - een bedrag van maximaal € 100.000 als aanvulling op het investeringskrediet, als zou blijken dat de kosten voor nieuwe functionaliteiten van het systeem LLR tijdens de pilotperiode niet gedekt kunnen worden uit besparingen op het aanvullend krediet genoemd onder 1 a.

Voor de toekenning van dit krediet dient de kleine synode een nader besluit te nemen op basis van een aanvullend voorstel van het bestuurlijk overleg LLR.

2. 	Het bestuurlijk overleg LLR wordt opgedragen:

- een plan van aanpak uit te werken met betrekking tot de integratie van werkprocessen van de LLR en de dienstenorganisatie.

Over de vorm van deze en mogelijk verdergaande integratie dient nog nader overleg gevoerd te worden. Daarbij dient het voorstel tot integratie

- 	te voldoen aan de voorwaarden (juridisch, draagvlak bij gemeenten, organisatorische vormgeving en personeel), vermeld in de ‘Rapportage betreffende opdracht kleine synode mogelijkheden en wenselijkheid’(AZ 06.04 1a) en

- een structurele besparing van ongeveer € 500.000 per jaar op te leveren voor de kerk (incl. dienstenorganisatie en SMRA), uiterlijk te realiseren in het jaar waarin het investeringskrediet, na oplevering van het systeem LLR, voor het eerst zal worden afgeschreven ten laste van de exploitatierekening van de dienstenorganisatie. Volgens de thans bekende planning zal dit het jaar 2008 zijn;

b. 	daarover uiterlijk in het najaar van 2006 te rapporteren aan de kleine synode.

3. 	Ten behoeve van het onder 2. genoemde integratievoorstel twee kredieten te verstrekken:

- een bedrag van € 100.000 tegen overlegging van daarop betrekking hebbende offertes voor investeringen ten behoeve van het onderzoek naar de mogelijkheden van integratie zoals bedoeld in besluit 5 van de kleine synode van 9 april 2005, en

- een bedrag van € 45.000 voor uitbreiding werkzaamheden projectmanagement ten behoeve van de integratie zoals bedoeld in besluit 5 van de kleine synode van 9 april 2005

en deze kredieten af te schrijven ten laste van de exploitatierekening van de dienstenorganisatie in een gelijk aantal termijnen als voor het investeringskrediet project LLR genoemd bij besluit 1.

4. 	De opstellers van de ‘Rapportage voortgang inrichting landelijke ledenregistratie’ worden bedankt voor de verrichte werkzaamheden.

B.	Besluit jaarrekening 2004 / begroting 2006 SMRA

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1.	Het feit dat de jaarrekening 2004 van de SMRA door het bestuur van de SMRA nog niet ter goedkeuring aan de kleine synode is voorgelegd;

2.	De mededeling van het moderamen van de generale synode (als bedoeld in art. 1-5 van de Huishoudelijke regeling voor de kleine synode) dat - in verband met het ontbreken van een door een externe accountant goedgekeurde jaarrekening 2004 - door het moderamen is besloten de voorgelegde begroting/jaarplan 2006 niet te agenderen voor de vergadering van de kleine synode van 31 maart 2006.

De kleine synode overweegt:

1.	Ingevolge het bepaalde in art. 3-1 sub i van de generale regeling stichtingen en in art. 8 de statuten van de SMRA dienen

-	de begroting voor het eerstkomende boekjaar voor 1 oktober van het lopende jaar en

-	de jaarrekening en het jaarverslag over het laatstverlopen kalenderjaar voor 1 mei resp. 15 juni

ter goedkeuring te worden voorgelegd;

2.	Met deze bepaling wordt beoogd erin te voorzien dat in het lopende jaar de behandeling van de jaarstukken over het voorafgaande jaar is afgerond voordat de begroting voor het eerstkomende jaar wordt goedgekeurd;

3.	Het is van belang vast te houden aan de voorgeschreven gang van zaken, die inhoudt dat de jaarstukken over het kalenderjaar 2004 dienen te zijn goedgekeurd voordat de begroting voor het jaar 2006 door de kleine synode behandeld kan worden;

4.	Het achterwege blijven van behandeling en goedkeuring van de begroting 2006 brengt mee dat het bestuur van de SMRA niet (zonder meer) bevoegd is tot het doen van de noodzakelijke uitgaven, o.m. voor personeels- en huisvestingskosten;

5.	Het functioneren van de landelijke ledenregistratie en de voortgang van de overige werkzaamheden van de SMRA dienen niet in gevaar te komen door het ontbreken van een goedgekeurde begroting voor het jaar 2006.

De kleine synode besluit:

1.	Het bestuur van de SMRA op te dragen de jaarrekening 2004, de jaarrekening 2005 en de begroting 2006 voor 1 mei 2006 voor te leggen aan het moderamen van de generale synode, met het oog op agendering daarvan voor de vergadering van de kleine synode van juni 2006;

2.	Het bestuur van de dienstenorganisatie op te dragen om aan het bestuur van de SMRA tot en met juni 2006 per maand een bedrag van € 110.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden van de SMRA;

3.	Het bestuur van de SMRA

-	op te dragen de uitgaven te beperken tot directe loonkosten, huisvestingskosten en andere onvermijdelijke kosten, totdat de begroting 2006 in juni 2006 is goedgekeurd en

-	tot en met juni 2006 toestemming te geven tot het doen van uitgaven in dat kader tot een maximumbedrag van € 250.000 per maand (met in de maand mei een extra bedrag van € 170.000 voor de uitbetaling van vakantiegelden), met dien verstande dat deze uitgaven maandelijks dienen te worden verantwoord aan de kleine synode;

4.	Het bestuur van de dienstenorganisatie op te dragen - namens de kleine synode - zorg te doen dragen voor het toezien op de uitvoering van hetgeen onder 3 is besloten.

C.		Besluit statutenwijziging Hervormde Stichting Kerk en Wereld (AZ 06.03)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

- Het schrijven van de voorzitter van de Hervormde Stichting Kerk en Wereld d.d. 16 december 2005, gericht aan de generale synode, inzake inzake de wijziging van de statuten van de Hervormde Stichting Kerk en Wereld;

- Het advies van de stafafdeling juridische zaken en colleges d.d. 16 januari 2006;

- Het advies van het bestuur van de dienstenorganisatie d.d. 6 maart 2006;

- Het mondelinge verslag van de comissie van rapport AZ.

De kleine synode overweegt:

- De Hervormde Stichting Kerk en Wereld is ingevolge het bepaalde in overgangsbepaling 2 bij de Generale regeling stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27-3 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland een protestantse stichting in de zin van deze generale regeling;

- Het bestuur van de stichting heeft - conform het bepaalde in overgangsbepaling 3 van de generale regeling - een voorstel tot wijziging van de statuten voorgelegd, dat erop gericht is de statuten in overeenstemming te brengen met het in de generale regeling bepaalde;

- De voorgelegde statuten voldoen - blijkens het advies van de stafafdeling juridische zaken en colleges - aan het bepaalde in de Generale regeling stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27-3;

- Het bestuur van de dienstenorganisatie adviseert in te stemmen met de wijziging van de statuten.

De kleine synode besluit:

- In te stemmen met de voorgelegde wijziging van de statuten van de Hervormde Stichting Kerk en Wereld.

D.		Budgetten steunverlening aan gemeenten 2006

- Aan de Taakgroep steunverlening CBZ-gemeenten over 2006 (alsnog) een budget van € 426.000,- beschikbaar te stellen, te dekken door onttrekking aan het fonds “Generale Kas – oud saldo”. Dit budget zal gedeeltelijk dienen voor de dekking van de steunverlening plaatselijke gemeenten, die in 2005 niet is verleend door toevoeging van de steunverlening uit hoofde van de Taakgroep steunverlening CBZ-gemeenten;

- Aan de Commissie Solidariteitskas c.q. de Kamer voor de Steunverlening voor 2006 een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 114.000,- te dekken door aanwending van de Reserve steunverlening plaatselijke gemeenten.

E.	Voorziening met betrekking tot de Hersteld hervormde gemeente te Lunteren

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

De voorziening d.d. 22 maart 2006, waartoe de Commissie van Bijzondere Zorg met betrekking tot de hervormde gemeenten (hierna: de CBZ) heeft besloten ten behoeve van de Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren (hierna: de voorziening), met de daarbij gevoegde bijlagen:

- De correspondentie van de CBZ met de kerkenraden van de Hervormde gemeente en van de Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren:

a.	de brief van de CBZ aan de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Lunteren d.d. 29 augustus 2005;

b.	de brief aan de CBZ d.d. 17 september 2005, met als bijlage

het advies van de kerkenraden de Hervormde gemeente en de Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren aan de CBZ d.d. 14 juli 2005, waarin als uitgangspunt (pagina 8 onder 18) wordt gehanteerd “dat beide gemeenten een volwaardig kerkelijk leven kunnen leiden” dan wel ”een gezond kerkelijk leven in beide gemeenten” (pagina 12 bovenaan);

c.	de brief van de CBZ aan de kerkenraden van de Hervormde gemeente en de Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren, d.d. 26 september 2005;

- De verdere correspondentie tussen de CBZ en de hervormde gemeente en de diaconie van de hervormde gemeente:

- de brief van de CBZ aan het college van kerkrentmeesters d.d. 7 november 2005;

- de e-mail van het college van kerkrentmeesters d.d. 9 november 2005;

- de brief van het college van kerkrentmeesters d.d. 12 december 2005;

- de brief van de CBZ aan het college van kerkrentmeesters d.d. 27 december 2005;

- de brief van het college van kerkrentmeesters d.d. 29 december 2005;

- de brief van de CBZ aan het college van diakenen d.d. 24 januari 2006;

- de brief van het college van diakenen d.d. 15 februari 2006;

- de e-mailwisseling CBZ- college van diakenen d.d. 28 februari 2006;

- De reactie van de overige kerkelijke organen die krachtens overgangsbepaling 33 sub b PKO dienen te worden gehoord alvorens een voorziening kan woren getroffen:

- de brief van het breed moderamen van de classicale vergadering van Ede d.d. 28 februari 2006;

- de brief van het regionaal college voor de visitatie in Gelderland, d.d. 6 maart 2006;

- de brief van het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken in Gelderland, d.d. 7 maart 2006;

- De brief van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Lunteren aan de leden van het moderamen van de generale synode d.d. 24 maart 2006;

- De ter vergadering gegeven toelichting.

De kleine synode overweegt ten aanzien van de uitvoering van de overgangsbepalingen 32-33:

1.	In de overgangsbepalingen bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald dat - (a) wanneer een aanzienlijk deel van de gemeenteleden en/of van de ambtsdragers van een hervormde gemeente van overtuiging is dat zij geen deel kunnen uitmaken van (een gemeente van) de Protestantse Kerk in Nederland en (b) deze leden overgaan tot de vorming van een nieuwe kerkgemeenschap - de CBZ

-	de maatregelen treft die nodig zijn voor het voortbestaan van de hervormde gemeente en

-	een voorziening treft met het oog op het komen tot nieuw kerkelijk leven van de desbetreffende leden en/of ambtsdragers;

2.	Een voorziening als bedoeld in overgangsbepaling 33 (hierna: definitieve voorziening) kan alleen worden getroffen als is vastgesteld welke leden die op 30 april 2004 waren ingeschreven bij de desbetreffende hervormde gemeente,

-	behoren tot de hervormde gemeente die met ingang van 1 mei 2004 onderdeel is van de Pro	testantse Kerk in Nederland dan wel

-	(willen) behoren tot de hersteld hervormde gemeente ter plaatse,

zodat vastgesteld kan worden of inderdaad sprake is van een aanzienlijk deel van de gemeenteleden en/of ambtsdragers dat geen deel (meer) wil uitmaken van de hervormde gemeente ter plaatse;

3.	Een definitieve voorziening

-	dient - ingevolge het bepaalde in overgangsbepaling 33 sub a - te worden getroffen ‘met inachtneming van de omstandigheden ter plaatse en onverminderd het in overgangsbepaling 32 bepaalde’,  d.w.z. rekeninghoudend met de maatregelen die nodig zijn voor het voortbestaan van de hervormde gemeente en

-	heeft - blijkens de tekst (sub a) alsmede de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling - tot doel ‘het komen tot een nieuw kerkelijk leven van betrokkenen’, waarbij het niet gaat om een verdeling van de goederen op basis van de aantallen gemeenteleden, maar om - waar dat verantwoord en mogelijk is - een nieuw begin als kerkelijke gemeenschap mogelijk te maken;

4.	Bij het treffen van een definitieve voorziening worden - ingevolge het bepaalde in overgangsbepaling 33 sub c - ook vermogensrechtelijke aspecten in aanmerking genomen, echter met dien verstande dat onder meer de naam van de hervormde gemeente blijft bij de gemeente die tot de Protestantse Kerk behoort;

5.	Een definitieve voorziening

a.	kan eerst getroffen worden nadat de onder b van deze overgangsbepaling voorgeschreven procedure is gevolgd en

b.	dient ter beoordeling voorgelegd te worden aan de kleine synode.

De kleine synode overweegt voorts met betrekking tot de ter beoordeling voorgelegde voorziening met betrekking tot de Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren:

6.	Uit paragraaf 3 van de voorziening blijkt dat de vaststelling welke leden bij de Hervormde gemeente dan wel de Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren willen behoren heeft plaatsgevonden, zodat aan dit vereiste is voldaan; uit deze vaststeling blijkt dat inderdaad sprake is van een aanzienlijk deel van de gemeenteleden dat wil behoren tot de Hersteld Hervormde gemeente;

7.	De CBZ heeft - bij de voorgelegde voorziening - de hoofdlijn van het gezamenlijk ‘advies’ (vermeld onder kennisgenomen 1b) overgenomen, maar heeft aanleiding gezien daarvan op een aantal onderdelen af te wijken, omdat

a.	het advies is opgesteld op basis van een ander uitgangspunt voor de te treffen voorziening 	dan in de kerkorde is verwoord, nl. “met het oog op het komen tot nieuw kerkelijk leven van 	betrokkenen”;

b.	in het advies enkele uitgaven voor de hervormde gemeente niet vermeld dan wel onderbelicht 	zijn gebleven, te weten de kosten van realisatie van een kerkelijk centrum naast de Oude Kerk 	(Het Meestershuis) en het (achterstallig) onderhoud van de monumentale Oude Kerk en

c.	een aantal diaconale aspecten niet (volledig) was betrokken in het advies van de kerkenraden;

8.	De voorziening houdt in de overdracht in eigendom aan de Herstelde Hervormde gemeente te Lunteren van een kerkgebouw met toebehoren, een verenigingsgebouw, een pastorie en een geldsbedrag aan de diaconie van € 150.000 onder een aantal in de voorziening vermelde voorwaarden en verrekeningen van leningen en hypotheken alsmede de verhuur van de in de voorziening vemelde pastorie (onder de genoemde voorwaarde);

9.	Met de in de voorziening voorgestelde overdracht is voldaan aan het uitgangspunt dat het de desbetreffende voormalige leden van de Hervormde gemeente te Lunteren mogelijk gemaakt wordt te ‘komen tot nieuw kerkelijk leven van betrokkenen’,

terwijl de overdracht van deze vermogensbestanddelen - blijkens het advies van het regionale 	college voor de behandeling van beheerszaken - moet worden beschouwd als het maximaal 	haalbare, zonder dat de hervormde gemeente onevenredig in haar bestaan wordt geschaad;

10.	De Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren heeft in de correspondentie met de CBZ gebruik gemaakt vande naam die in de vaststellingsovereenkomst, die tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk is gesloten; overdracht van de vermogensbestanddelen als bedoeld onder 9 kan alleen plaatsvinden met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst is overeengekomen, d.w.z. aan de kerkelijke gemeenschap die de naam Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren draagt, een en ander behoudens een rechterlijke uitspraak in andere zin.

11.	Een voorziening van de CBZ is - conform het bepaalde in overgangsbepaling 33 sub d - bindend voor de betrokken organen van de kerk, hetgeen betekent dat overdracht van de onder 9 vermelde vermogensbestanddelen kan plaatsvinden uitsluitend aan de nieuw gevormde kerkelijke gemeente te Lunteren, indien en zolang deze gebruik maakt van de overeengekomen naam ‘Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren’, een en ander met inachtneming van het onder 10 overwogene.

De kleine synode besluit:

1.	De inhoud van de ter beoordeling voorgelegde voorziening voldoet aan de randvoorwaarden als omschreven in overgangbepalingen 32 en 33 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland;

2.	Er is geen reden gebruik te maken van de bevoegdheid de voorziening af te wijzen.

F.		Benoemingen

De Kleine Synode heeft t.a.v. het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor de Predikanten de volgende leden benoemd:

Dhr. P.J.C. Borgdorff,

Dhr. R. Krikke en

Dhr. T.B. Strasser

Voor de heren Krikke en Strasser betreft het een herbenoeming.

De Kleine Synode heeft t.a.v. het bestuur van het Protestants Diaconaal Krediet Nederland de volgende leden benoemd:

Dhr. J. Wienen als voorzitter

Dhr. A.J. Heij

Dhr. E.J. de Vries

Dhr. G.J. Roseboom

Dhr. H. de Gier.

Als lid van het bestuur van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is benoemd de heer mr. G. Kuipers.